## Slide 1
PROJECT MERCURY
Lumina 项目周报
2026-06-18 ~ 2026-06-25
功能密集迭代周期
Notes: 大家好，欢迎来到本周的 Mercury 项目周报会议。我是今天的主讲人，让我们一起回顾这一周的项目进展。 Mercury 项目，也就是我们团队的核心产品迭代项目，本周我们将对其最新进展做一次全面的梳理和汇报。 本次周报覆盖的时间范围是 2026 年 6 月 18 日到 6 月 25 日，整整一周的工作内容。 需要特别强调的是，本周属于功能密集迭代周期。也就是说，这一周我们集中推进了大量功能开发和交付，节奏较快，内容较多。接下来我会逐页为大家展开具体的进展情况。 好，那我们正式开始，先来看整体的工作概览。

## Slide 2
本周总览
两条核心主线 · 全局规模一览
主线一
核心功能扩展
9 项新功能 + 1 项数据库地基重构
主线二
阅读器 UX 体验增强
阅读页向成熟产品看齐
37
文件改动
+4690 / -95
代码行变动
30+
次提交
6-22 / 6-24
集中产出日
Weekly Dev Report · 2024 W26
Notes: 好，我们来看本周的开发总览。这张页面帮大家建立一个全局认知——这周我们做了什么、规模有多大。 本周有两条核心主线。第一条是核心功能扩展——我们一共落地了 9 项新功能，外加 1 项数据库地基级别的重构。这条线的重点是把产品能力往前推。 9 项新功能加上数据库重构，工作量相当密集。后面我们会逐一展开讲每个功能的细节。 第二条主线是阅读器的 UX 体验增强。目标很明确——让我们的阅读页向成熟产品看齐，在交互细节和视觉体验上拉平差距。 接下来看整体规模。本周涉及 37 个文件改动，代码行变动达到 +4690 / -95，净增量非常可观。 提交次数超过 30 次，主要集中在 6 月 22 号和 24 号这两天，属于高强度集中产出。 总结一下：两条主线、37 个文件、近五千行新增代码、两天集中爆发。接下来我们就沿着这两条主线，逐个展开来看具体做了哪些事情。

## Slide 3
核心功能扩展 · 地基与 A 档
地基
数据库版本化迁移（PRAGMA user_version）+ WAL 模式 → 可持续升级机制
A1 全文搜索
FTS5 虚拟表 + 触发器同步 + 防抖搜索
A2 逐段翻译 · 双语对照
流式推送 + 指数退避重试
A3 划词高亮 + 笔记
多色高亮 + 浮动工具栏 + 重定位着色
A4 摘要分档
短 / 中 / 长三档，差异化 prompt 与 token
A5 API Key 加密存储 Electron safeStorage 加密 · 历史明文自动迁移
Notes: 好，接下来我们进入核心功能扩展部分。这一页的内容比较密集，我会逐个拆解。整体分为「地基」和「A档」五项功能，先来看地基。 地基就是数据库版本化迁移。我们用 PRAGMA user_version 来记录当前数据库的版本号，每次应用升级时自动跑迁移脚本，同时开启 WAL 模式保证读写并发不阻塞。这套机制保证了应用可以持续迭代而不丢用户数据。 A1 是全文搜索。我们用 SQLite 的 FTS5 虚拟表来做索引，通过触发器在内容变更时自动同步到搜索表，前端搜索框加了防抖，避免每次按键都发起查询，体验会流畅很多。 A2 是逐段翻译加双语对照。翻译结果通过流式推送实时显示，用户不用等整篇翻完。如果某一段请求失败，采用指数退避策略自动重试，主进程通过事件推送把结果传给渲染进程。 A3 是划词高亮和笔记功能。支持多色高亮，选中文字后弹出浮动工具栏让用户选颜色、加笔记。关键点在于：用户重新打开文章时，之前的高亮要能准确重新定位并着色，这涉及到 DOM 锚点的序列化与恢复。 A4 是摘要分档。我们提供短、中、长三个档位，每档对应不同的 prompt 模板和 token 预算。短摘要可能只给一两句话，长摘要则保留更多细节，用户按需选择。 最后是 A5，API Key 的加密存储。用 Electron 的 safeStorage API 对密钥进行系统级加密，历史版本中如果有明文存储的 Key，升级时会自动检测并迁移为加密格式，保证安全性。 好，这就是地基加五项 A 档功能的全貌。总结一下：地基保证数据库可持续升级，A1 到 A5 分别解决搜索、翻译、标注、摘要和密钥安全这五个核心场景。大家可以看到，每个功能都在可靠性和用户体验之间做了平衡。

## Slide 4
核心功能扩展 · B 档
4 项增强功能概览
B1
LLM 用量统计面板
• 按模型 / 日期 / Agent 聚合
• 轻量表格 + CSS 柱状图
B2
文章收藏 / 星标
• 列表与阅读页加星标按钮
• 侧栏加收藏入口
B3
阅读进度记忆
• 滚动防抖保存 scroll_percent
• 重开自动恢复阅读位置
B4
AI 建议标签
• TagSuggestionAgent 优先复用已有标签
• 用户勾选确认后才写入
Notes: 好，接下来我们进入 B 档——核心功能扩展部分。这一档一共有 4 项增强功能，它们不是核心主线，但每一项都能显著提升用户体验。我们逐个来看。 首先是 B1，LLM 用量统计面板。我们知道调用大模型是有成本的，所以需要一个地方让用户清晰地看到自己的用量情况。这里的设计思路是按模型、日期和 Agent 三个维度做聚合，展示上用轻量表格配合纯 CSS 柱状图，不引入重型图表库，保持加载速度。 B2 是文章收藏和星标功能。这个很直观——在列表页和阅读页都加上星标按钮，同时在侧栏增加一个收藏入口，方便用户快速找到标记过的内容。实现上注意星标状态要做乐观更新，点击后立即反馈，不要等服务端返回。 B3 是阅读进度记忆。用户读长文章读到一半关掉，再打开时能自动回到上次的位置。技术方案是监听滚动事件，做防抖处理后保存 scroll_percent 到后端，下次打开时根据百分比自动恢复滚动位置。注意防抖间隔不要太短，避免频繁写入。 最后是 B4，AI 建议标签。这里有个 TagSuggestionAgent，它会分析文章内容然后推荐标签，但有个关键设计原则——优先复用系统中已有的标签，避免标签爆炸。而且推荐结果不会自动写入，必须用户勾选确认后才保存，把最终决定权交给用户。 总结一下，B 档这四项功能——用量统计、收藏星标、进度记忆、AI 建议标签，都是围绕「让用户用得更舒服」来设计的。优先级上它们排在核心功能之后，但每一项的实现细节都值得认真打磨。

## Slide 5
阅读器 UX 体验增强
读得更舒服 · 操作更顺手
⚙️ 快捷阅读设置
字号 / 行高 / 阅读宽度
即时调节，实时预览
📊 阅读进度条
顶部进度指示
一键回到顶部
🔗 文章导航
上一篇 / 下一篇
快速切换阅读内容
📋 代码块复制
一键复制代码内容
减少手动选取操作
🖼️ 图片灯箱
点击图片放大查看
Lightbox 沉浸浏览
🌐 迷你浏览器
内嵌原网页查看
无需跳出应用
✨ 摘要流式实时显示
AI 摘要边生成边展示，实时反馈生成进度，降低等待焦虑
7 项交互增强 · 提升沉浸式阅读体验
Notes: 接下来我们来看阅读器的 UX 体验增强部分。这一页的核心理念很简单——读得更舒服，操作更顺手。我们一共做了 7 项交互改进，逐一来看。 首先是快捷阅读设置面板。用户可以即时调节字号、行高和阅读宽度，而且所有改动都是实时预览的，不需要保存再刷新，体验非常流畅。 第二项是阅读进度条，显示在页面顶部，让用户随时知道自己读到了哪里。同时配合一键回到顶部的按钮，长文章浏览时特别实用。 第三是文章导航功能——上一篇、下一篇快速切换，用户不用回到列表页就能连续阅读，减少操作路径。 第四项，代码块一键复制。对于技术类文章来说这是刚需，点一下就能复制整段代码，省去手动选取的麻烦。 第五是图片灯箱功能，也就是 Lightbox。点击文章中的图片可以放大沉浸式查看，尤其适合包含图表或截图的内容。 第六项是迷你浏览器。我们在应用内嵌入了原网页的查看能力，用户无需跳出应用就能对照原文，上下文不会丢失。 最后一项是 AI 摘要的流式实时显示。摘要边生成边展示，用户能看到进度在走，不会产生'卡住了'的焦虑感。这个细节虽然小，但对感知体验的提升很明显。 总结一下，这 7 项增强都围绕同一个目标：让用户在阅读时尽量少被打断，保持沉浸。每一项单独看都不复杂，但组合在一起就构成了一个完整且顺滑的阅读体验。

## Slide 6
稳定性与安全加固
🔐 API 安全
• 解密失败 → 记录日志
• safeStorage 不可用 → 跳过冗余迁移
🎨 高亮防护
• 颜色白名单 + 函数式 replace
• 规避属性 XSS 与 $ 替换 bug
🔍 搜索健壮性
• 标点查询 → 返回空（避免 FTS5 语法错误）
• 删除源时同步清理 FTS 索引
⚡ 阅读器竞态修复
• 滚动保存/摘要写入绑定文章 ID
• 防止切换时数据错配
🌙 暗色模式适配
• 灯箱与高亮工具栏冲突处理 · z-index 层级规范 · 交互状态隔离
本周重点：防御性编程 · 竞态隔离 · 输入校验 · 索引一致性
Notes: 好，接下来我们来看本周在新功能之外做的一项重要工作——稳定性与安全加固。写新功能固然重要，但让已有系统更健壮、更安全，才是工程成熟度的体现。 首先是 API 安全层面。我们做了两件事：第一，当 API Key 解密失败时，不再静默忽略，而是主动记录日志，方便后续排查；第二，当 safeStorage 不可用时，比如在某些 CI 环境下，我们会跳过冗余的迁移逻辑，避免无意义的报错和性能浪费。这就是典型的防御性编程思路。 第二个加固点是高亮功能的安全防护。我们引入了颜色白名单机制，同时将字符串拼接替换为函数式 replace。这样做有两个好处：一是规避属性注入类的 XSS 攻击，二是避免 JavaScript 中 replace 方法遇到 $ 符号时的替换 bug。看似小细节，但在安全领域，细节就是一切。 第三是搜索的健壮性。SQLite FTS5 对特殊标点符号的查询语法非常敏感，如果用户输入纯标点，可能触发语法错误导致崩溃。我们的策略是：检测到标点查询直接返回空结果。此外，当用户删除订阅源时，我们同步清理对应的 FTS 索引，保证数据一致性。 第四个修复是阅读器的竞态问题。想象一下：用户快速切换文章，滚动位置的保存和摘要的写入如果没有绑定到具体的文章 ID，就可能把 A 文章的数据写到 B 文章上。我们的做法是将这些异步操作与文章 ID 强绑定，切换时立即作废旧的回调，从根本上杜绝数据错配。 最后是暗色模式的适配工作。灯箱组件和高亮工具栏之间存在 z-index 层级冲突，我们通过统一的层级规范和交互状态隔离来解决。这类视觉层面的 bug 虽然不致命，但直接影响用户体验。 总结一下这页的核心思想：防御性编程、竞态隔离、输入校验、索引一致性。这四个关键词贯穿了本周所有加固工作。记住，好的工程师不只是写新功能，更要让系统在各种异常场景下依然稳定可靠。

## Slide 7
技术亮点
Architecture Thinking & Design Philosophy
事件推送架构 从请求/响应升级为主进程→渲染进程事件通道，支撑流式翻译与摘要
版本化数据库迁移 从临时单表迁移升级为有序迁移体系 + WAL 模式
安全意识落地 密钥加密存储 + 历史明文自动迁移 + 输入/属性层 XSS 防护
AI 以人为本 标签建议、摘要分档，强调"AI 给建议、用户做决定"
竞态防护 多处用文章 ID 绑定异步写入，规避切换文章时的数据错配
Notes: 好，接下来我们来看本周最值得关注的五个技术亮点。这些不只是功能点，更体现了我们在架构层面的思考和设计哲学。 第一个亮点是事件推送架构。我们把传统的请求/响应模式，升级为主进程向渲染进程推送事件的通道。为什么要这么做？因为流式翻译和流式摘要需要数据持续地、一段一段地到达前端，传统的一问一答模式根本撑不住这种场景。这个改动让整个数据流转变得更自然、更高效。 第二个是版本化数据库迁移。之前我们用的是临时单表迁移，说白了就是'能跑就行'。现在升级为有序的迁移体系，配合 WAL 模式，既保证了数据一致性，也让后续每一次表结构变更都可追溯、可回滚。这是工程成熟度的体现。 第三个亮点是安全意识的真正落地。我们实现了密钥的加密存储，对历史遗留的明文密钥做了自动迁移，同时在输入层和属性层都加了 XSS 防护。安全不是口号，而是每一行代码里的具体实践。 第四点，AI 以人为本。我们的标签建议、摘要分档功能，始终坚持一个原则——AI 给建议，用户做决定。AI 不应该替用户拿主意，而是提供高质量的选项，把最终决策权留给人。这是我们对人机协作的核心态度。 最后一个是竞态防护。这个问题很隐蔽：用户快速切换文章时，异步写入可能把数据写到错误的文章里。我们在多处用文章 ID 绑定异步操作，确保数据不会错配。细节决定品质，这类防护虽然用户看不见，但少了它系统就会出莫名其妙的 bug。 总结一下，这五个亮点从通信架构、数据管理、安全防护、人机交互到并发控制，覆盖了系统设计的多个维度。希望大家不只记住这些技术点，更能体会背后的设计思路。

## Slide 8
下一步计划
后续迭代方向与收尾事项
功能收尾
• 补充边界场景测试
• 完善错误处理机制
性能优化
• FTS 索引调优
• 列表渲染性能优化
UI 打磨
• 统一交互反馈动效
• 完善响应式适配
下一迭代规划
• 收集用户反馈，确定功能优先级
• 制定迭代目标与里程碑
Notes: 好，接下来我们来看一下下一步计划。这部分内容是对后续工作方向的梳理，帮助大家明确接下来要做什么、怎么做。 首先是功能收尾。我们需要补充边界场景的测试用例，确保各种极端情况都能被正确处理，同时完善错误处理机制，让系统在异常情况下也能给出清晰的反馈，而不是直接崩溃。 第二块是性能优化。重点在两个方面：一是 FTS 全文搜索索引的调优，在大数据量场景下保证检索效率；二是列表渲染性能优化，避免长列表卡顿的问题。 第三块是 UI 打磨。我们要统一交互反馈的动效，让整个产品的操作体验更一致，同时完善响应式适配，确保在不同屏幕尺寸下都有良好的展示效果。 第四块是文档补全。核心模块的 API 文档和架构说明文档都需要补齐，这对后续团队协作和新人上手非常关键。 最后是下一迭代的规划。我们会收集用户反馈，根据实际使用情况确定功能优先级，制定清晰的迭代目标和里程碑。 总结一下，后续工作围绕稳定性、性能、体验、文档和规划五个维度展开，目标是把当前版本打磨好，同时为下一阶段迭代打下坚实基础。大家如果有想法或建议，随时可以提出来。